# Conflictos y decisiones — Ojo al Gasto

# Conflictos y decisiones pendientes

Proyecto: Ojo al Gasto · Fecha: 1 de septiembre de 2026

## Para qué sirve este documento

El proyecto tiene hoy dos cuerpos de documentación elaborados en paralelo:

| Documento | Contiene |
| --- | --- |
| Modelado de requisitos | Historias de usuario, requisitos funcionales y no funcionales, y cinco diagramas UML |
| Documentación de arquitectura | Seis ADRs, modelo de datos, diagramas de componentes y despliegue, modelo de casos de uso, informe de validación de la problemática |

Ambos son sólidos por separado, pero se contradicen en cuatro puntos que bloquean el trabajo de otros. Este documento los enumera, explica qué está en juego en cada uno y propone una resolución.

No es un documento para leer y archivar. Está pensado para resolverse en una sola reunión de equipo, dejando cada decisión anotada en el acta del final.

## Resumen

| # | Conflicto | Gravedad | Bloquea a |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Dos numeraciones de casos de uso incompatibles | 🔴 Alta | Todo el informe |
| C-02 | Sincronización bancaria: requisito vs. viabilidad económica | 🔴 Alta | Conectores, alcance |
| C-03 | ¿Usuario individual u hogar? | 🔴 Alta | Modelo de datos, backend |
| C-04 | Plan Premium y asistente con IA sin modelar | 🟡 Media | Modelo de datos, analytics |
| C-05 | Nombre del proyecto inconsistente | 🟡 Media | Portadas de todos los documentos |
| C-06 | Requisitos no funcionales no verificables | 🟡 Media | Defensa |
| C-07 | Casos de uso que en realidad son restricciones | 🟡 Media | Modelo de casos de uso |
| C-08 | Requisitos funcionales incompletos o cruzados | 🟢 Baja | — |
| C-09 | Falta matriz de trazabilidad | 🟡 Media | Evaluación |

# 🔴 C-01 · Dos numeraciones de casos de uso

## Qué pasa

El documento de requisitos referencia CU-02, CU-04, CU-08, CU-12, CU-13, CU-15, CU-27, CU-28 y CU-29. El modelo de casos de uso de la carpeta de arquitectura numera del CU-01 al CU-25, con significados distintos.

| Identificador | En el documento de requisitos | En el modelo de casos de uso |
| --- | --- | --- |
| CU-08 | Visualizar el panel / dashboard | Editar suscripción |
| CU-15 | Asistente financiero con IA | Detectar cobros en el correo |
| CU-12 | Sincronización de movimientos | Conectar cuenta de Spotify |
| CU-27 a CU-29 | Trabajos automáticos | No existen |

## Por qué importa

Cada historia de usuario y varios requisitos no funcionales citan un número de caso de uso. Si ambos documentos entran al informe, toda referencia cruzada apunta a dos cosas distintas. Es de los errores que un evaluador detecta al primer cruce.

## Opciones

A. Adoptar la numeración del documento de requisitos. Es más completa —incluye el plan Premium y los casos iniciados por el sistema—, ya está referenciada desde las historias y los RNF, y es la que el equipo elaboró en conjunto.

B. Adoptar la del modelo de casos de uso. Tiene narrativas extendidas escritas para seis casos, con flujos alternativos y excepciones. Habría que renumerarlas y reescribir las referencias de las HU y los RNF.

Recomendación: opción A. Se conserva la numeración del equipo y se reescriben las narrativas extendidas sobre ella. Se pierde menos trabajo: las narrativas son seis, las referencias cruzadas son muchas más.

## Qué hay que actualizar si se elige A

- docs/diagramas/casos-de-uso.puml — renumerar

- docs/diagramas/casos-de-uso-narrativas.md — renumerar las seis narrativas

- Casos de uso.docx — regenerar

- Las referencias a CU en los ADR-005 y ADR-006

# 🔴 C-02 · Sincronización bancaria

## Qué pasa

El documento de requisitos incorpora la sincronización de movimientos bancarios en RF-05, RNF-01 y RNF-16, en el caso de uso «Sincronizar movimientos bancarios», y como actor «Banco» en el diagrama de secuencia.

El ADR-005 concluye, con datos verificados en agosto de 2026, que:

- Fintoc exige un mínimo de facturación de 6,5 UF mensuales (≈ $316.000 con IVA), se use o no el servicio

- Belvo parte en USD 1.000 mensuales

- El Sistema de Finanzas Abiertas de la Ley Fintech no entra en operación hasta julio de 2027

## Por qué importa

Es un requisito que no se puede implementar dentro del proyecto. Dejarlo como requisito sin más significa entregar un sistema que incumple su propia especificación.

## Opciones

A. Declararlo fuera del alcance de esta versión. Se mantiene en el documento, marcado explícitamente como no implementado, con la justificación económica y regulatoria del ADR-005. Se documenta como trabajo futuro con fecha concreta: julio de 2027.

B. Contratar un agregador. Requiere presupuesto real y trámites con el proveedor.

C. Eliminar el requisito. Se pierde la trazabilidad de haberlo evaluado.

Recomendación: opción A. Es la única viable, y además suma en la defensa: demuestra que el equipo evaluó la alternativa con datos de mercado y regulación, en vez de descartarla por intuición.

## Consecuencia práctica

El origen de los cobros queda en las tres vías del ADR-005: entrada manual, importación CSV y lectura de correo. El diagrama de secuencia debe ajustarse: el actor «Banco» sale, o queda marcado como no implementado.

# 🔴 C-03 · ¿Usuario individual u hogar?

## Qué pasa

| Documento | Modelo |
| --- | --- |
| Modelado de requisitos | Todo cuelga de «Usuario autenticado». No existe el concepto de hogar |
| Arquitectura | organizacion como hogar o grupo familiar; multi-tenancy; caso de uso «Compartir suscripción»; tabla usuario_suscripcion |

## Por qué importa

Es la decisión con más consecuencias sobre el trabajo restante. Afecta el modelo de datos, el servicio de autenticación, el aislamiento multi-tenant y varios casos de uso.

## Qué dicen los datos de la encuesta

- El 57,9% comparte al menos una suscripción con familia o amigos

- Pero solo el 28% de quienes comparten ha tenido problemas para cobrar o llevar la cuenta

O sea: compartir es una práctica extendida, pero el conflicto asociado no es el dolor principal. El dolor principal es pagar por lo que no se usa (68,4%) y los cobros tras pruebas gratuitas (65,8%).

## Opciones

A. Usuario individual. Se simplifica bastante: desaparece organizacion, el aislamiento pasa a ser por usuario, usuario_suscripcion deja de ser necesaria, y el caso de uso de compartir sale del alcance.

B. Hogar / organización. Se conserva el diferenciador respecto de la competencia, pero se agrega complejidad: gestión de integrantes, roles, reparto de gastos.

Recomendación: opción A para esta versión, documentando el hogar como extensión futura. El modelo de datos ya está diseñado para admitirlo —basta que organizacion pase a tener un solo usuario— y así no se pierde el trabajo hecho.

⚠️ Si se elige A, el aislamiento multi-tenant no desaparece: sigue siendo obligatorio que ningún usuario vea datos de otro. Solo cambia el campo por el que se filtra.

# 🟡 C-04 · Plan Premium y asistente con IA

## Qué pasa

El documento de requisitos define un plan Premium (HU-05) con un asistente financiero por chat, más recomendaciones avanzadas, búsqueda de ofertas y configuración de alertas.

Nada de eso está en el modelo de datos, el glosario ni el modelo de casos de uso de la carpeta de arquitectura.

## Qué falta definir

- Cómo se representa el plan y qué funcionalidades bloquea

- Si el chat conserva historial — de ser así, hace falta una tabla de conversación

- Dónde vive el asistente: ¿dentro del servicio analytics o como servicio propio?

- Cómo se controla el costo de las llamadas a la API de IA (el RNF-20 lo menciona, pero sin mecanismo)

Recomendación: el asistente vive dentro de analytics, que ya integra la API de IA para explicar recomendaciones. El plan se resuelve con un campo y una clase de permiso; no requiere servicio nuevo.

⚠️ El costo de la IA no es teórico. Cada conversación consume tokens que se pagan. Sin un límite por usuario, un solo usuario puede generar un gasto desproporcionado. Debe definirse un tope antes de implementar, no después.

# 🟡 C-05 · Nombre del proyecto

El documento de requisitos lo llama «Ojo al Gasto». La documentación de arquitectura usa «Plataforma de control de suscripciones de pago».

Recomendación: «Ojo al Gasto» como nombre del producto, y la descripción larga como subtítulo. Hay que actualizar las portadas de todos los documentos.

# 🟡 C-06 · Requisitos no funcionales no verificables

## Qué pasa

Varios RNF establecen métricas que el proyecto no puede medir ni demostrar:

| RNF | Exige | Problema |
| --- | --- | --- |
| RNF-02 | 99,5% de disponibilidad mensual | Equivale a menos de 3,6 horas de caída al mes. Sobre infraestructura gratuita no es medible ni exigible |
| RNF-11 | Recuperación en 1 hora, sin perder 24 horas de transacciones | Implica respaldos y replicación que no están en la arquitectura |
| RNF-12 | 1.000 usuarios concurrentes | Requiere pruebas de carga que no están contempladas |

## Por qué importa

Un requisito no funcional que no se puede verificar no es un requisito, es una aspiración. Y si el informe los presenta como cumplidos sin evidencia, es exactamente lo que un evaluador con criterio va a preguntar.

## Opciones

A. Declararlos como objetivos de diseño no verificados en esta versión. Se mantienen, con una nota explícita de que no se midieron y por qué.

B. Reemplazarlos por métricas demostrables. Por ejemplo: «el panel responde en menos de 2 segundos con 50 suscripciones cargadas», que sí se puede mostrar en la defensa.

Recomendación: ambas. Conservar los originales como objetivos declarados, y agregar para cada uno una métrica verificable equivalente que sí se pueda demostrar. Así el documento no pierde ambición y la entrega no queda expuesta.

# 🟡 C-07 · Casos de uso que son restricciones

En el diagrama de casos de uso aparecen tres elementos que no son casos de uso:

| Elemento | Qué es en realidad |
| --- | --- |
| Sanitizar datos personales (PII) | Requisito no funcional de seguridad |
| Limitar ingesta de documentos | Restricción operativa |
| Clasificar gasto recurrente variable | Paso interno de otro caso de uso |

Un caso de uso es un objetivo con valor para un actor. Estos son comportamientos internos del sistema que ningún actor persigue.

Recomendación: moverlos a la sección de requisitos no funcionales. Es de los errores que más se penalizan en este entregable, y corregirlo cuesta cinco minutos.

# 🟢 C-08 · Requisitos funcionales incompletos

| Requisito | Problema |
| --- | --- |
| RF-09 y RF-10 | Están vacíos. Solo dicen «Baja» |
| RF-06 | Las celdas están cruzadas: la descripción dice «Media» —que es una prioridad— y el criterio corresponde a RF-07 |
| RF-07 | El criterio dice «según el SII». El Servicio de Impuestos Internos no tiene relación con el control de suscripciones de una persona |

También hay un desbalance: cinco historias de usuario para diez requisitos funcionales y unos treinta casos de uso. Lo habitual es lo contrario — más historias que requisitos.

# 🟡 C-09 · Falta la matriz de trazabilidad

Las historias de usuario referencian casos de uso, pero los requisitos funcionales no apuntan a nada. No existe una matriz que relacione historias, requisitos, requisitos no funcionales y casos de uso.

## Por qué importa

Es de lo primero que se revisa. Un requisito funcional sin caso de uso asociado indica una omisión en el modelo; un caso de uso sin requisito indica alcance no justificado.

Recomendación: construir la matriz una vez resuelto el C-01. Antes de fijar la numeración no tiene sentido hacerla.

# Dos mejoras de bajo costo

Ninguna es un conflicto, pero ambas suben el nivel del documento con poco trabajo:

RNF-19 (confidencialidad del historial financiero) describe exactamente el aislamiento multi-tenant. Debería referenciar el ADR-004 y las pruebas automatizadas de shared/tenant. Así deja de ser una declaración y pasa a ser algo verificable en vivo.

RNF-10 (cumplimiento normativo) debería nombrar la Ley 21.719 y su entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026 — durante el desarrollo del proyecto. Ya está investigado en el ADR-005. Citarlo lo vuelve concreto en lugar de genérico.

# Qué NO está en conflicto

Para no gastar tiempo de reunión en lo que ya coincide:

- La arquitectura de microservicios y el despliegue en Kubernetes

- Las notificaciones y alertas como funcionalidad central

- La lectura de correo como fuente de cobros

- El seguimiento del uso de servicios (RF-04 coincide con la tabla uso del modelo de datos)

- El cifrado de datos financieros en reposo (RNF-03 coincide con el ADR-005)

- La degradación controlada ante fallos de terceros (RNF-16 coincide con los casos de uso de conectores)

- Los dos clientes, web y móvil

# Valores propuestos pendientes de ratificación · 5 de septiembre de 2026

Las correcciones de la evaluación SWEBOK (RNF sin métricas, RNF dobles, duplicidad RF-20/RNF-19, desagregación de RF-01, HU-03, RNF-15, eliminación vs. auditoría) ya están aplicadas en requisitos-vigentes.md y en la matriz v1.1. Los valores concretos que las vuelven verificables son propuestas por defecto: el docente fue explícito en que los niveles de calidad los decide el equipo. Ratificar o corregir en la próxima reunión:

| # | Propuesta aplicada | Valor por ratificar | Dónde quedó |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Métricas de RNF-07 | Conector nuevo: 0 líneas fuera de connectors y ≤ 5 días-persona | RNF-07, PNF-07 |
| R-02 | Métricas de RNF-09 | 50 chats concurrentes, promedio ≤ 2,5 s, p95 ≤ 4 s, errores < 1% | RNF-09, PNF-09 |
| R-03 | Métricas de RNF-20 | ≤ US$ 0,10/usuario activo/mes; tope individual US$ 0,50 y 200 llamadas de IA/mes | RNF-20, PNF-20 |
| R-04 | Valores de los RNF desdoblados | 80% de usuarios nuevos en ≤ 3 min sin tutorial (05b); p95 ≤ 3 s (05a); lote de 200 tareas (04b); AES-256-GCM y cifrado de volumen (03a) | RNF-03a a RNF-14b |
| R-05 | RNF-08 alineado a solo Android | Se retira iOS del texto, aplicando el ADR-006 ya aceptado | RNF-08a, RNF-08b |
| R-06 | TLS solo en los bordes | RNF-03b exime el tráfico interno del clúster; el texto original no lo eximía | RNF-03b |
| R-07 | Regla de eliminación vs. auditoría (V-03) | Anonimización irreversible en 72 h; purga a los 12 meses; comprobantes Premium 6 años (base legal por validar); consentimientos 6 años disociados | RF-01.7, RNF-10, RNF-13 |
| R-08 | Valores de RF-01.1 a RF-01.6 | Contraseña ≥ 8 con letra y número; enlace de recuperación 60 min un solo uso; cierre de sesión efectivo ≤ 60 s | RF-01.x, TC-53 a TC-69 |
| R-09 | RNF-19 redefinido | Aislamiento verificado en capa de datos (ADR-004, shared/tenant) + registro de intentos cruzados | RNF-19, PNF-19 |
| R-10 | Navegadores de RNF-15 | Chrome, Edge, Firefox y Safari, dos últimas versiones estables al inicio de la fase de pruebas de cada release | RNF-15, PNF-15 |

Dos consecuencias técnicas que exigen acción aparte:

- RF-01.6 requiere enmendar el ADR-004: el cierre de sesión efectivo en ≤ 60 s necesita una lista de revocación de tokens (Redis) que el ADR-004 no contempla —hoy el gateway valida solo la firma JWT—. Alternativa sin tocar el ADR: redactar el criterio por TTL del token. Además RF-01.6 no tiene caso de uso propio en el catálogo.

- Impacto en el MER: RF-01.1 exige registrar el consentimiento (fecha, hora, versión) y RF-01.7 exige campos de anonimización en la tabla de auditoría. Pasar a la revisión del MER.

Divergencia menor detectada: HU-04 dice «en menos de 3 segundos» absoluto y RNF-05a verifica por percentil 95; conviene alinear HU-04 al p95. Y el umbral de alza de tarifa difiere entre RF-07 («más de 5%») y RN-06 («5% o más»): fijar el caso límite.

# Acta de la reunión

Para completar durante la sesión:

| # | Decisión | Resuelto | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Numeración de casos de uso |  |  |  |
| C-02 | Sincronización bancaria |  |  |  |
| C-03 | Usuario individual u hogar |  |  |  |
| C-04 | Premium y asistente con IA |  |  |  |
| C-05 | Nombre del proyecto |  |  |  |
| C-06 | RNF no verificables |  |  |  |
| C-07 | Casos de uso mal clasificados |  |  |  |
| C-08 | RF incompletos |  |  |  |
| C-09 | Matriz de trazabilidad |  |  |  |
| R-01 a R-10 | Valores propuestos el 5-09 (tabla anterior) |  |  |  |
| — | Enmienda al ADR-004 por RF-01.6 (o criterio por TTL) |  |  |  |

## Orden sugerido

Resolver C-03 primero. Es la decisión de la que dependen las demás: si el sistema es de usuario individual, cambia el modelo de datos, cambian varios casos de uso y se simplifica el alcance.

Después C-01 y C-02, que definen qué documentos hay que rehacer.

El resto son ajustes que puede aplicar una persona sin volver a reunir al equipo.