REGISTRO DE HORAS

Sprint 0 — asignacion de horas por dia, con evidencia

Felipe Orellana · filas 37 a 50

Proyecto: Ojo al Gasto

Integrante: Felipe Orellana

Hoja: Sprint 0 - III

Fecha: 7 de septiembre de 2026

# Índice

Para actualizar: clic derecho sobre el índice → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

Integrante: Felipe Orellana (filas 37 a 50 de la hoja Sprint 0 - III) Preparado: 7 de septiembre de 2026 Fuente: fechas de modificación de los archivos del repositorio, historial de git y registros de las sesiones de trabajo.

## 1. Para qué sirve este documento

La planilla de sprint tiene las horas asignadas y usadas por tarea, pero la grilla de días —las columnas de lunes a domingo— está vacía. Este documento dice en qué día va cada hora, apoyado en evidencia verificable y no en memoria.

Cada fila de la sección 4 se puede comprobar abriendo el archivo que la respalda y mirando su fecha.

## 2. La regla del día anterior

Varios archivos quedaron guardados de madrugada:

| Archivo | Guardado | Sesión real |
| --- | --- | --- |
| investigacion de ambitos financieros.docx | 29-08 a las 02:58 | 28-08 |
| MATRIZ-DE-TRAZABILIDAD.md | 05-09 a las 02:32 | 04-09 |
| Conflictos y decisiones.docx | 05-09 a las 02:42 | 04-09 |

Se trabajó pasada la medianoche, de modo que el archivo quedó fechado al día siguiente. La regla aplicada en todo el documento:

Todo archivo guardado entre las 00:00 y las 06:00 se cuenta al día anterior.

Es lo que hace que el registro muestre el día en que efectivamente se trabajó, y no el día en que el reloj cambió de fecha.

## 3. Días de trabajo con evidencia

| Día | Qué quedó guardado ese día |
| --- | --- |
| vie 14-08 | 01-crear-formulario.gs y el README de la encuesta (16:50 y 16:52) |
| sáb 15-08 | Sesión de trabajo registrada (4,9 MB de transcripción) |
| mié 19-08 | CONTRIBUTING.md, docs/README.md y el árbol completo de carpetas del proyecto (21:18 a 21:19) |
| vie 21-08 | casos-de-uso.puml, Casos de uso.docx, ADR-001 a ADR-004, docker-compose.yml, shared/tenant/base.py, los cinco servicios y el gateway (21:13 a 21:27) |
| sáb 22-08 | 02-crear-analisis.gs (20:19), Encuesta - respuestas y analisis.xlsx (20:27), commit «Estructura inicial del proyecto» (20:52), Informe - Validacion de la problematica.docx (21:04) |
| vie 28-08 | Investigación del ámbito financiero (el PDF a las 18:55; el .docx figura el 29-08 a las 02:58) |
| dom 30-08 | Sesión de trabajo larga (25,6 MB de transcripción) |
| lun 31-08 | ADR-006, diagramas de arquitectura, Documento de Arquitectura.pdf (21:52 a 22:03) |
| mar 01-09 | modelo-datos.puml, render.py y los cuatro PNG de diagramas (15:20 a 15:21) |
| mié 02-09 | Las seis pantallas del mockup y sus capturas (11:43 a 12:00), MODELADO-DE-REQUISITOS-v2.md (14:26) |
| vie 04-09 | Matriz de trazabilidad, requisitos vigentes, conflictos y reglas de negocio (guardados el 05-09 entre 02:32 y 02:42) |

## 4. Grilla para llenar

Cada fila indica en qué columna de fecha va cada hora.

| Fila | Tarea | Horas usadas | Día | Horas en ese día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Problemática del proyecto | 3 | vie 14-08 | 2 |
| 38 | *(continúa)* |  | sáb 15-08 | 1 |
| 41 | Crear diagrama de Arquitectura de Carpeta | 2 | mié 19-08 | 2 |
| 45 | Readme.txt | 1 | mié 19-08 | 1 |
| 43 | casos de uso en la app | 2 | vie 21-08 | 2 |
| 46 | estudio de datos de la problemática | 1 | sáb 22-08 | 1 |
| 42 | Desarrollo de la problemática | 2 | sáb 22-08 | 2 |
| 40 | Investigación ámbito financiero | 1,5 | vie 28-08 | 1,5 |
| 50 | Creación de mockup | 0,5 | mié 02-09 | 0,5 |
| 39 | Script de lectura de correos | 2 | ⚠ por definir | — |
| 44 | Run requerimentos | 1 | ⚠ por definir | — |

## 5. Totales por día

Sirven para cuadrar la fila 37 y las sumas de la hoja.

| Día | Horas | De qué tareas |
| --- | --- | --- |
| vie 14-08 | 2 | 38 |
| sáb 15-08 | 1 | 38 |
| mié 19-08 | 3 | 41, 45 |
| vie 21-08 | 2 | 43 |
| sáb 22-08 | 3 | 46, 42 |
| vie 28-08 | 1,5 | 40 |
| mié 02-09 | 0,5 | 50 |
|  | 13,0 | Subtotal con evidencia |
| — | 3,0 | Filas 39 y 44, pendientes de ubicar |
|  | 16,0 | Total |

## 6. Las dos tareas que hay que ubicar a mano

Ninguna de las dos dejó archivo en el repositorio, de modo que no se pueden fechar con evidencia.

Fila 39 · Script de lectura de correos — 2 horas. Figura «En proceso». No hay ningún script de lectura de correo en el repositorio. Si el trabajo ocurrió en las sesiones largas del domingo 30-08 o del lunes 31-08, ahí van esas dos horas.

Fila 44 · Run requerimentos — 1 hora. No tiene artefacto propio. Por contenido encaja con el trabajo del viernes 21-08, donde se levantó la estructura de servicios y los ADR.

## 7. Tres cosas de la planilla que no cuadran

### 7.1 Faltan 0,5 horas

La suma de la columna «Horas usadas» de las filas 38 a 50 da 16,0, pero la fila 37 muestra 15,5. La diferencia está en la fila 39 o en la 50 — conviene revisar cuál de las dos tiene el valor mal copiado.

### 7.2 Dos tareas figuran como no terminadas, pero el entregable existe

| Fila | Tarea | Estado en la hoja | Realidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Crear documento de la problemática | 0 horas usadas, 1,5 restantes | Informe - Validacion de la problematica.docx existe desde el 22-08. Son 26 páginas con el análisis estadístico completo |
| 49 | Crear Matriz de Trazabilidad | «En proceso», 0 horas usadas | Terminada el 04-09, en MATRIZ-DE-TRAZABILIDAD.md y en Word. Son 20 páginas: catálogo de 36 casos de uso, 52 pruebas funcionales, 21 de requisitos no funcionales y siete vacíos documentados |

Si ambas pasan a «Listo» con sus horas, el sprint sube de 15,5 a 18 horas usadas, y el avance del sprint queda reflejado como corresponde.

### 7.3 La fila 48 dejó de estar bloqueada

«Actualización y mejora de casos de uso y agregarlo al documento» figura como «sin empezar». Estaba detenida por el conflicto C-01, la numeración de casos de uso, que no existía en ninguna parte.

Eso quedó resuelto: la matriz de trazabilidad asigna los identificadores CU-01 a CU-36, y lo hace de forma que las diez citas de casos de uso ya escritas en el documento de requisitos resuelven sin necesidad de editarlas. La tarea se puede empezar.

## Anexo · Cómo se obtuvo esta evidencia

Tres fuentes, todas reproducibles:

1.	Fechas de modificación de cada archivo del repositorio proyecto-suscripciones y de la carpeta encuesta-problematica.

2.	Historial de git: el commit «Estructura inicial del proyecto», del 22-08 a las 20:52.

3.	Registros de las sesiones de trabajo, que confirman actividad los días 09, 15, 19, 29, 30 y 31 de agosto y 01, 02, 03, 04 y 07 de septiembre.

Ninguna hora de este documento es una estimación. Las que no tienen respaldo están marcadas como pendientes de ubicar en la sección 6.